How we delivered our homes

| Type of Delivery | 2022 Total | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Total at 30th September | 2023 Target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DLR Build | 4 | 0 | 67 | 0 | 67 | 364 |
| DLR Part V | 65 | 13 | 27 | 58 | 98 |  |
| AHB Build | 144 | 0 | 0 | 14 | 14 |  |
| AHB Part V | 5 | 0 | 0 | 79 | 79 |  |
| DLR Acquisition | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| AHB Acquisition | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 |  |
| DLR Lease* | 5 | 144 | 1 | 1 | 146 | 39 |
| AHB Lease | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Type of Delivery | 2022 Total | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Total at 30th September |  |
| RAS | 62 | 13 | 11 | 8 | 32 |  |
| HAP – Standard | 106 | 29 | 35 | 28 | 92 |  |
| HAP - Homeless | 91 | 20 | 24 | 11 | 55 |  |
| TOTAL DELIVERY 2023 at 30th Sept |  |  |  |  | 587 |  |

*Incl. Home for Life Mortgage to Rent